## Slide 1
GRUPPO MISTRETTA
Mistretta Group OS
Piano di Sviluppo · Webapp di Business Intelligence e Controllo di Gestione multiazienda
Sintesi visuale del documento dev_plan_mistretta_group_os.pdf (40 pagine · 11 sezioni)
Versione 1.0 · Aprile 2026 · Riservato e Confidenziale
Destinatari: Famiglia Mistretta · Direzione · Consulenti tecnici
Autore: Direzione Tecnica & Controllo di Gestione – Gruppo Mistretta
Società in perimetro: Secured Solutions Srl · DZ Costruzioni Srl (future Holding · Nexa Engineering)
Rif. §0 — Copertina · sintesi del documento PDF (40 pp · 11 sezioni)

## Slide 2
Indice
11 sezioni del documento di sviluppo
Rif. §0 — Indice generale (pp. 1-2)
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
1.
Executive Summary
p. 3-6
2.
Fotografia delle fonti dati
p. 7-11
3.
Master Chart of Accounts (CoA)
p. 12-14
4.
Database Design (SQLite)
p. 15-20
5.
Flussi ETL per fonte
p. 21-23
6.
Motori di calcolo (Engine)
p. 24-29
7.
UI/UX e scelta tecnologica
p. 30-33
8.
Piano di sviluppo per Step
p. 34-37
9.
Criticità trasversali e rischi
p. 38
10.
Roadmap, effort totale e next steps
p. 39
11.
Allegati (Glossario, Riferimenti)
p. 40

## Slide 3
Executive Summary
Punto di partenza finanziario e raccomandazione di sintesi
Rif. §1.5 — Raccomandazione finale (Executive Summary)
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
KPI Secured Solutions Srl — Esercizio 2025 (bilancio approvato)
Ricavi 2025
€ 1.886.764
+8,3% vs 2024
EBITDA 2025
€ 291.438
15,45% sui ricavi
PFN 2025
€ 224.759
PFN/EBITDA = 0,77×
Utile netto 2025
€ 125.964
ROE 23,05%
RACCOMANDAZIONE FINALE (§1.5)
Software fattibile e raccomandato. Ruolo del nuovo sistema: creare il livello di consolidamento e quadratura che oggi manca, riportando in un unico cruscotto KPI di scenario e KPI operativi.
Effort stimato: 125-155 giorni-uomo su 6-8 mesi · Go-live MVP a fine Step 4 (~Q4 2026).
DZ Costruzioni Srl — Esercizio 2025 (BOZZA, in attesa approvazione)
BOZZA in discussione
• Ricavi 2025 BOZZA:
€ 33.671 (anno-ponte di transizione, no nuovi cantieri)
• Perdita 2025 BOZZA:
-€ 82.923 (PN residuo € 42.098)
• Vincolo:
art. 2482-bis/ter c.c. attivabile se nel 2026 nuova perdita > € 10k
Cornice strategica: Progetto di Riorganizzazione Aziendale ver. 4.12
BOZZA in discussione
Passaggio dall'attuale assetto Secured + DZ verso un Gruppo strutturato Holding + Secured + DZ + Nexa. Il software è il sistema informativo a supporto della riorganizzazione.

## Slide 4
Cornice strategica e vincoli
Quattro pilastri della riorganizzazione e quattro entità target
Rif. §1.1 — Cornice strategica di riferimento
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Riorg. 4.12 BOZZA
I 4 pilastri del Progetto di Riorganizzazione 4.12
1. Separazione progettazione / esecuzione
D.Lgs. 36/2023: la progettazione iniziale non può essere affidata all'operatore che esegue → new-co Nexa di progettazione.
2. Conformità docenti universitari
Art. 6 L. 240/2010: incompatibilità assoluta cariche gestorie con rapporto di lavoro a tempo pieno → modifica organi Secured/DZ.
3. Ottimizzazione fiscale e previdenziale
Riduzione IRES, IRAP e contributi per società del Gruppo e per soci/amministratori.
4. Tesoreria di Gruppo + Holding familiare
Protezione patrimonio familiare, pianificazione passaggio generazionale tramite Holding (regime PEX 95%).
Le 4 entità target del Gruppo
HOLDING
(eventuale)
Conferimento quote · regime PEX (esenzione 95% dividendi)
SECURED SOLUTIONS
Operativa oggi
AU Aldo Mistretta · resp. tecnico Fausto · soci Fausto 70% + Giulio Pisu 30%
DZ COSTRUZIONI
Riorganizzazione
AU Stefano Zuddas · soci Liaca Srl 50% + Fausto Mistretta 50%
NEXA ENGINEERING
Newco
Società di Ingegneria · soci Aldo 34% + Eugenio 33% + Coniuge 33% · solo contrib. Inarcassa

## Slide 5
Volumetria dati operativi
Perimetro reale calcolato sui file CSV/XLSX allegati al T0
Rif. §1.3 — Volumetria reale dei dati operativi
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Fonte | Record | Note dimensionamento
Opportunità (Airtable) | 312 | anni 2024-2026; 6 stati; 151 vinte
Preventivi (Airtable) | 267 | di cui 157 accettati per € 1.875.746
Commesse (Airtable) | 293 | anni 2020-2026; 7 stati operativi
Voci di Computo (Airtable) | 498 | 498 codici unici (es. VCP413.2022133)
Dettagli Costi (Airtable) | 2.253 | € 785.593 aggregati per 4 categorie (Manod./Mater./Subap./Altro)
Rate Pagamento (Airtable) | 642 | fatturate / pianificate / saldate
Projects (ClickUp) | 252 | 13 space + 239 folder
Team Members (ClickUp) | 34 | 34 attivi
Budget 2026 (XLSX TeamSystem) | 2.904 | 22 dipendenti, € 865.609 a budget
Controllo Gestione (XLSX) | 17 fogli | 5 categorie funzionali (CT/DB/EXP/BDG/UTS)
Coerenza Preventivi-Bilancio: somma preventivi accettati € 1.875.746 vs Ricavi Secured 2025 € 1.886.764 = delta -0,6%. Ottima quadratura macro: la pipeline Airtable è la fonte primaria del fatturato annuale.

## Slide 6
Criticità rilevate sui file
Punti di attenzione per ETL e qualità dato (azioni già pianificate)
Rif. §1.4 — Principali criticità rilevate sui file
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Bug rollup Airtable nei costi
Campo aggregato Total = € 3.549.889, anomalo di ~2 ordini di grandezza vs reali € 785.593. L'ETL deve scartare il rollup e ricostruire la somma dalle 4 categorie elementari (Manodopera/Materiali/Subappalti/Altro).
Date mancanti sui costi
1.326 righe di costo su 2.253 (≈59%) non hanno valorizzato data_costo. Senza data non è possibile mensilizzare il consuntivo: serve flag di review e default policy.
Importi italiani veicolati come stringhe
Tutti i CSV Airtable usano formato '€60000,00' o '€2.629,86'. Servono parser dedicati ed idempotenti, centralizzati in libreria condivisa.
Doppi spazi nei codici / nomi
Codifiche tipo '2024056 -2024056_ETC_…' con doppio spazio: serve normalizzazione canonica al momento dell'import.
DZ 2025 BOZZA + oneri finanziari Secured negativi
Numeri DZ 2025 da bilancio non approvato → marker BOZZA in UI fino all'approvazione. Oneri finanziari Secured 2024/2025 negativi nel calcolo upstream (€-215, €-295): da chiarire prima del go-live commerciale.

## Slide 7
Fonti dati del Gruppo
Sistemi sorgente attuali e perimetro di estensione futura
Rif. §2.1 — Sistemi sorgente del Gruppo
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Sistema | Dominio | Società oggi | Estensione futura
TeamSystem (EXP) | Contabilità generale, Cespiti, Scadenzario | Secured 2025+ | DZ, Nexa, Holding
Vecchio software 2023 | Contabilità generale (storico) | Secured 2023-2024 | Solo lettura (storico immutato)
Airtable | CRM Opportunità · Preventivi · Commesse · VDC · Costi · Rate | Secured (tutte le BU) | Da estendere a DZ e Nexa
ClickUp | Task, project management, timesheet | Secured + parz. DZ | Tutti
JetHR | Payroll mensile, costo del lavoro per centro di costo | Secured | DZ, Nexa quando avranno organico
XLSX manuali | Budget annuale, Controllo Gestione mensile | Secured (Excel CFO) | Da migrare progressivamente nel software
PDF bilanci | Documenti ufficiali approvati | Tutte | Inserimento normalizzato nel DB
Quadratura macro Preventivi → Ricavi (§2.2)
• Pipeline Airtable Preventivi:
267 record (157 accettati = € 1.875.746)
• Ricavi Secured 2025 da bilancio:
€ 1.886.764 → delta -0,6%, ottima quadratura macro
• Conseguenza:
Airtable è la fonte primaria del fatturato annuale Secured.

## Slide 8
Master CoA & Database Design
Piano dei conti universale a 4 livelli + schema SQLite multiazienda
Rif. §3 e §4 — Master Chart of Accounts e Database Design
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Codifica gerarchica XX.XX.XX.XXX (§3.1)
Liv. 1 — Macro-classe (2 cifre)
10 Attivo · 20 Passivo · 30 Ricavi · 40 Costi op. · 50 Personale · 60 Finanziari · 70 Imposte
Liv. 2 — Classe (2 cifre)
es. 30.10 Ricavi caratteristici · 40.10 Materie prime · 40.20 Servizi · 40.30 Godimento beni terzi
Liv. 3 — Categoria (2 cifre)
es. 30.10.01 BU Progettazione · 30.10.02 BU Laboratorio · 40.20.05 Subappalti tecnici
Liv. 4 — Conto operativo (3 cifre)
drill-down al singolo movimento (es. 30.10.01.001 Ricavi vendita progettazione strutturale)
Catch-all 99.99.99.999 'Da riclassificare' + flag review_required: ogni voce sorgente non mappata viene segnalata al CFO. Zero righe in catch-all = chiusura mensile abilitata.
Blocchi DDL del database SQLite (§4.2-§4.6)
§4.2 Anagrafica & CoA
Aziende · Esercizi · MasterCoA · MappingCoA
§4.3 Contabilità Generale (G/L)
ScrittureContabili · RigheScrittura
§4.4 Contabilità Analitica
Commesse · VociComputo · DettagliCosti · Ordini · RatePagamento (→VDC)
§4.5 Pipeline & Personale
Opportunita · Preventivi · Personale · Timesheet
§4.6 Engine, Snapshot, Intercompany
RegoleAccrual · SnapshotMensili · IntercompanyLinks
Multiazienda by design: id_azienda obbligatorio in tutte le tabelle transazionali. Tabella IntercompanyLinks predisposta per il consolidamento di Gruppo (Holding + Secured + DZ + Nexa).

## Slide 9
Flussi ETL per fonte
Sei pipeline idempotenti con quadratura post-import e logging
Rif. §5 — Flussi ETL per fonte (§5.8 tabella riassuntiva)
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
# | ETL | Frequenza | Trigger | Owner operativo
1 | TeamSystem EXP (Primanota, Sit. Contabile, Scadenzari) | Mensile | Manuale post-chiusura | Amministrazione
2 | Airtable — 6 tabelle (Opp. · Prev. · Commesse · VDC · Costi+Rate · Ordini) | Notturno | Schedulato API | Sistema
3 | ClickUp (Projects + Team Members + Timesheet) | Giornaliero | Schedulato API | Sistema
4 | JetHR (Payroll mensile per dipendente × CdC) | Mensile | Post-cedolini | HR / Amministrazione
5 | PDF bilanci storici (Secured + DZ 2023-2025) | Una tantum | Manuale assistito | CFO
6 | XLSX Budget 2026 + Controllo Gestione (17 fogli CT/DB/EXP/BDG/UTS) | Mensile | Manuale | CFO
Tre principi comuni (§5.1)
• Idempotenza:
rieseguibili senza duplicare (UPSERT su id_origine)
• Quadratura post-import:
controlli automatici (Dare = Avere, totali CE)
• Logging dettagliato:
tracciabilità completa + tabella di quarantena
Regole di parsing centralizzate
• Importi italiani:
parser '€60000,00' / '€2.629,86' / numerico
• Date:
normalizzazione ISO YYYY-MM-DD
• Codici tecnici:
trim, collasso spazi multipli, uppercase
• Costi senza data (1.326):
importati con flag review_required

## Slide 10
Motori di calcolo (Engine)
Tre engine per accrual, riconciliazione e proiezioni
Rif. §6 — Motori di calcolo (Accrual / Recon / Forecast)
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
ACCRUAL ENGINE
Competenza reale (WIP / Rimanenze)
Cos'è (§6.1)
Calcola la competenza reale a livello di singola VDC; Rate (SAL/fatture) e Ordini sono agganciati alla VDC per monitorare il triplice gap di gestione.
Formule chiave (per VDC e aggregate)
• Ricavo maturato = VDC.imp × VDC.%avanz
• Costo maturato = Σ DettagliCosti per VDC
• SAL maturato = Σ Rate(SAL) + Ordini cliente
• SAL fatturato = Σ Rate(FATTURA) per VDC
Tre gap monitorati
• Ricavo maturato − SAL maturato
• SAL maturato − SAL fatturato (WIP)
• Costo maturato − Ricavo maturato (margine)
Esempio reale
Commessa 2023106 EDILZETA Catania:
• Imponibile: € 113.472
• Fatturato: € 103.895 · WIP: € 9.577
RECON ENGINE
Quadratura Generale vs Analitica
Cos'è (§6.2)
Confronta margini bottom-up (somma commesse) con EBITDA top-down dal G/L. Espone il Delta Costi Non Allocati.
Esempio Secured 2025
• Margini diretti BU Prog.: € 677.155
• Margini diretti BU Lab.: € 237.459
• Σ margini bottom-up: € 914.614
• EBITDA top-down (15,45%): € 291.438
• Delta = costi struttura: € 623.176
Conseguenza
Il Delta è il bacino dei costi comuni (sede, staff centrale, ammortamenti, IT). Sotto-ripartibile con driver.
FORECAST & SCENARIO
Proiezioni 12m rolling + 5 anni
Cos'è (§6.3)
Genera proiezioni a 12 mesi rolling e a 5 anni in 3 scenari (Prudente, Base, Espansivo).
Driver di scenario
• A — Pipeline Opportunità (probability-weighted)
• B — EBITDA% (target progressivo)
• C — CapEx parametrico per anno e BU
• D — PFN (cassa attesa / piano mutui)
Output Base Gruppo
• 2026: ricavi € 2,32 M · EBITDA € 335 k
• 2030: ricavi € 4,52 M · EBITDA € 693 k

## Slide 11
Proiezioni 2026-2030 e scenari
Output del Forecast Engine (riusati senza ricalcolo dal Piano Strategico)
Rif. §6.3 — Output prospettici e Scenari 2030
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Scenario Base — proiezioni Gruppo per anno
Anno | Ricavi Secured | EBITDA Secured | Ricavi DZ | Ricavi Nexa | Ricavi Gruppo | EBITDA Gruppo
2026 | € 1.999.970 | € 318.995 (15,9%) | € 320.000 | € 0 | € 2.319.970 | € 334.995 (14,4%)
2027 | € 2.119.968 | € 348.735 (16,4%) | € 580.000 | € 400.000 | € 3.099.968 | € 423.535 (13,7%)
2028 | € 2.247.166 | € 380.895 (16,9%) | € 800.000 | € 612.000 | € 3.659.166 | € 528.695 (14,4%)
2029 | € 2.359.524 | € 411.737 (17,4%) | € 960.000 | € 780.000 | € 4.099.524 | € 608.537 (14,8%)
2030 | € 2.477.500 | € 444.711 (17,9%) | € 1.100.000 | € 940.000 | € 4.517.500 | € 692.711 (15,3%)
Scenari 2030 a confronto
Scenario | Ricavi Secured | EBITDA% Secured | Ricavi DZ | Ricavi Nexa | Ricavi Gruppo
Prudente | € 2.190.000 | 16,5% | € 800.000 | € 600.000 | € 3.590.000
Base | € 2.477.500 | 17,9% | € 1.100.000 | € 940.000 | € 4.517.500
Espansivo | € 3.040.000 | 19,0% | € 1.400.000 | € 1.200.000 | € 5.640.000
Tutti i numeri sono ripresi 1:1 dalla pianificazione strategica già condivisa con la famiglia (calcoli_gruppo_mistretta.txt §5 e §8). Lo scenario Base è quello che il Forecast Engine deve riprodurre by-design.

## Slide 12
UI/UX e scelta tecnologica
Confronto Streamlit vs React+FastAPI e mappa delle 6 sezioni UI
Rif. §7 — UI/UX e scelta tecnologica
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Confronto sintetico (§7.2)
Criterio | Streamlit | React + FastAPI
Time-to-market MVP | 1-2 settimane | 8-12 settimane
Costo sviluppo iniziale | ~30 gg-uomo | ~80 gg-uomo
UX / design system | Vincolato | Totalmente custom
Drill-down avanzato | Limitato | Eccellente
Manutenibilità da CFO | Alta | Bassa (serve dev FE)
Auth / Multi-tenancy | Sufficiente | Industriale
Costo annuo hosting | ≤ € 600 | € 1.500-3.000
RACCOMANDAZIONE (§7.2)
Streamlit per l'MVP e la produzione v1.0. Riconsiderare React+FastAPI solo se il sistema viene esteso a > 30 utenti concorrenti o se nasce una richiesta concreta di white-labeling per terzi. La complessità funzionale del caso d'uso (CFO + 4-5 utenti tecnici + soci) è perfettamente coperta da Streamlit.
Le 6 sezioni principali della UI (§7.3)
1. Dashboard Executive
KPI YTD (Ricavi, EBITDA, PFN, Margine commesse), grafici mensili, top 5 commesse
2. Financials (CE/SP) mensilizzato
Tabella mensile per voce vs Budget, drill-down al singolo movimento contabile
3. Analytics VDC
Margini per commessa con filtri Stato/BU/Cliente, % avanzamento
4. Quadrature
Margini bottom-up € 914.614 vs EBITDA top-down € 291.438 = Delta € 623.176
5. Tesoreria (Cashflow Forecast)
12 mesi rolling: incassi previsti vs uscite, alert saldo cassa
6. Piano 5 Anni & Family Flow
3 scenari (Prudente/Base/Espansivo) + dividendi e flussi famiglia per socio

## Slide 13
Piano di sviluppo per Step
9 step (0-8) per un effort totale di 125-155 giorni-uomo
Rif. §8 — Piano di sviluppo per Step (tabella riepilogativa)
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
# | Step | Effort (gg-uomo) | Output principale
0 | Database Design & Data Modeling | 10-12 | Schema SQLite + Master CoA v1
1 | Core Accounting + Master CoA + Import EXP | 15-18 | CE Secured 2025 quadrato con bilancio
2 | ETL Airtable + ClickUp + Anagrafica Commesse/VDC | 15-20 | Anagrafica analitica completa
3 | Accrual Engine + Recon Engine | 18-22 | Quadratura BU vs EBITDA (Delta € 623.176)
4 | UI Financials + Analytics + Quadrature → MVP | 20-25 | MVP usabile dal CFO ★ Go-live MVP Q4 2026
5 | Tesoreria + Cashflow Forecast | 12-15 | Forecast cassa 12 mesi rolling + alert
6 | Forecast Engine + Piano 5 Anni + Vista Famiglia | 15-18 | 3 scenari interattivi + flussi famiglia
7 | Onboarding DZ Costruzioni + Multiazienda + Consolidamento | 12-15 | Multiazienda live + alert art. 2482 c.c.
8 | Hardening, sicurezza, backup, deploy | 8-10 | Sistema in produzione ★ Go-live PROD Q2 2027
 | TOTALE | 125-155 | ≈ 6-8 mesi calendar time con team part-time

## Slide 14
Roadmap e milestones
Gantt Q2 2026 → Q2 2027 con criteri Go/No-Go (M1-M5)
Rif. §10.1-§10.3 — Gantt, effort per ruolo, milestones
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Gantt per trimestri (§10.1)
Trimestre
Q2 2026
Q3 2026
Q4 2026
Q1 2027
Q2 2027
Step 0 Database Design
Step 1 Core Accounting
Step 2 ETL Airtable+ClickUp
Step 3 Accrual + Recon
Step 4 UI MVP
Step 5 Tesoreria
Step 6 Forecast + Piano 5y
Step 7 Onboarding DZ
Step 8 Hardening + Deploy
★ MVP Q4 2026
★ PROD Q2 2027
Effort totale per ruolo (§10.2)
Ruolo | Effort (gg-uomo) | Note
Sviluppatore senior (Python+Streamlit) | 85-105 | Backbone tecnico, DB, ETL, UI
Data Engineer / Analista | 22-25 | Master CoA, mapping, qualità dato
CFO (interno o consulente esterno) | 10-15 | Workshop, validazione quadrature, training
Project Manager part-time | 8-10 | Coordinamento, milestones, comunicazione famiglia
TOTALE | 125-155 | ≈ 6-8 mesi calendar time
Milestones e criteri Go/No-Go (§10.3)
M1 fine Step 1
CE Secured 2025 ricostruito quadra con bilancio depositato (delta < ±€100). No-Go se delta > ±€500.
M2 fine Step 3
Recon Engine restituisce per Secured 2025 i numeri attesi. No-Go se Delta > ±5% rispetto a € 623.176.
M3 fine Step 4 ★ MVP
MVP usato dal CFO per produrre il CE mensile senza Excel. No-Go se richiede > 2 ore di rielaborazione manuale.
M4 fine Step 7
Vista consolidato Gruppo operativa almeno per Secured + DZ. No-Go se mancano elisioni intercompany.
M5 fine Step 8 ★ PROD
Produzione live, backup automatici, documentazione completa. No-Go se manca uno qualsiasi dei tre.

## Slide 15
Rischi e Alert DZ Costruzioni
Top 5 della matrice rischi + alert critico DZ (art. 2482-bis/ter c.c.)
Rif. §9 — Criticità trasversali e rischi
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Top 5 rischi (§9.1)
Rischio | Prob. | Impatto | Mitigazione
Qualità dato Airtable (costi senza data, doppi spazi, rollup errati) | Alta | Medio | Pannello qualità dato + flag review_required + report giornaliero al CFO
Mapping CoA incompleto al T0 (catch-all > 5%) | Alta | Basso | Sprint dedicato post-primo import; SLA: zero righe catch-all entro T0+30 gg
DZ 2025 BOZZA usata per chiusure operative | Media | Medio | Filigrana BOZZA su viste DZ 2025; sblocco solo dopo approvazione confermata
Art. 2482-bis/ter c.c. su DZ se perdita 2026 > €10k | Media | Alto | Monitoraggio Perdite/Capitale; copertura perdita 2025 con rinuncia finanz. soci
Sicurezza dati famiglia / finanziari | Media | Alto | Ruoli applicativi (CFO, SOCIO, OPERATIVO); audit trail; backup cifrati
🔴 ALERT CRITICO — DZ COSTRUZIONI Srl (§9.2)
DZ 2025 BOZZA
Situazione attuale (BOZZA bilancio 2025):
• PN residuo: € 42.098 • Capitale sociale: € 10.000 • Perdita 2025: -€ 82.923 • Finanz. soci infruttifero (Fausto): € 50.500
Trigger normativo:
Se nel 2026 si dovesse ripetere una perdita > € 10.000, il PN DZ scenderebbe sotto 1/3 del capitale sociale → obbligo art. 2482-bis/ter c.c.
Azione preventiva:
Copertura perdita 2025 con rinuncia al finanziamento soci o ricapitalizzazione da parte del socio Fausto entro l'approvazione del bilancio.

## Slide 16
Costi e prossimi passi
Stima a corpo dello sviluppo + 4 azioni immediate per il kickoff
Rif. §10.4-§10.5 — Costi indicativi e Prossimi passi immediati
Mistretta Group OS · Piano di Sviluppo · Riservato e Confidenziale
Costi indicativi totali (§10.4)
Sviluppo (una tantum)
€ 50.000 – 75.000
125-155 gg-uomo × tariffa media
Hosting (annuo)
€ 600 / anno
Streamlit Cloud + object storage backup
Note di costo
• Stima a corpo, da convalidare dopo approvazione del documento.
• Esclusi i costi di consulenza CFO esterna se viene mantenuta in essere.
• Calendar time atteso: 6-8 mesi con team part-time.
• Investimento abilita una traiettoria EBITDA Gruppo da € 335 k (2026) a € 693 k (2030, scenario Base).
• Hosting molto contenuto grazie alla scelta Streamlit (vs €1.500-3.000 annui per stack React+FastAPI).
Valore atteso a fine roadmap
• Quadratura Generale ↔ Analitica
garantita engine-side (oggi gestita manualmente da CFO esterno).
• Chiusura mensile
prodotta dal sistema senza ricorrere a Excel.
• Forecast 12 mesi rolling + Piano 5 anni
con 3 scenari interattivi.
• Onboarding nativo
di DZ, Holding, Nexa (multiazienda by design).
• Vista Famiglia riservata
con dividendi e flussi per socio (Fausto/Aldo/Eugenio).
Prossimi passi immediati (§10.5)
1
Approvazione del presente documento
1 settimana
da parte della Famiglia Mistretta
2
Workshop Master CoA con CFO
1 giornata
per congelare la versione 1 del piano dei conti
3
Selezione del team di sviluppo + firma SOW
1-2 settimane
Sviluppatore senior + Data Engineer + PM
4
Avvio Step 0 con kickoff formale
T0
Database Design & Data Modeling — primi 10-12 gg-uomo